**韶山市产教融合职业教育园建设项目（韶山市职业教育基地一期）桩基工程专业分包施工招标公告补遗书**

我司发布的韶山市产教融合职业教育园建设项目（韶山市职业教育基地一期）桩基工程专业分包施工招标文件中“第四章：投标文件格式 第六条：工程量清单投标报价表 （招标控制价）中：**旋挖桩入岩增加费”**按照原有勘察报告实际为强风化岩层，勘察报告中未见有中风化岩层，依据项目现场最新超前钻岩土工程施工勘察报告，1#及4#栋区域存在中风化岩层，故工程量清单投标报价表 （招标控制价）**增加旋挖钻中风化岩层报价**，具体报价表修改见附件。

湖南湘江工程建设有限公司

2023年1月8日

**一、投 标 函**

致 **湖南湘江工程建设有限公司** ：

根据已收到 **韶山市产教融合职业教育园建设项目（韶山市职业教育基地一期）桩基工程专业分包**的招标文件，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的全部内容后，**我方兹以：旋挖桩土层桩径桩径≤1200mm 元/m，旋挖桩入岩增加费（强风化岩） 元/m，旋挖桩入岩增加费（中风化岩） 元/m，钢护筒 元/m（开孔护筒不计费用）,设备进出场费 元/套，自带发电机 元（包干），**作为我方的投标价格，投标总价： 元，**（以上价格均为含税价格，税率9%）**并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

1、一旦我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 30 日历天内完工，并确保一次性通过桩基竣工验收，工程质量达到**符合国家现行规范要求，达到合格工程**标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在投标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

2、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录和承诺书，对双方具有约束力。

3、投标自开标日起有效期为  **40**  个日历日。

4、若在开标规定时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，我方同意招标方没收投标保证金。

投标人名称： (盖公章)

委托代理人： (签 字)

日 期： 年 月 日

1. **工程量清单投标报价表 （招标控制价）**

**（注：按招标方提供的招标工程量清单进行报价，大于招标控制价的投标为废标）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 暂估工程量 | 招标控制价  (含税9%) | 投标报价综合单价（元） | | | | | 说明 |
| 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 | 1、工程数量按经甲方确认的实际桩长计算。  2、本综合单价已经考虑入岩和非入岩价格。  3、成孔方式根据现场条件，经甲方要求决定。  4、混凝土超灌为遇溶洞等不利因素引起的土方回填、混凝土回填，工程量不另计费。  5、空灌部分按80%计量。  6、开孔护筒不计费用。  7、综合单价包含内容按合同约定 |
| 1 | 旋挖桩土层桩径桩径≤1200mm | m | 2600 | 250 |  | 9% |  |  |  |
| 2 | 旋挖桩入岩增加费（强风化岩） | m | 1300 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 旋挖桩入岩增加费（中风化岩） | m | 300 | 550 |  |  |  |  |
| 4 | 钢护筒 | m | 500  （暂估） | 200 |  |  |  |  |
| 5 | 设备进出场费（按每台旋挖机配套机械设备核算） | 套 | 2 | 30000 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 套 | 1 | 10000 |  |  |  |  |
| 工程价款合计 | |  | | | | | |  |  |  |
| **备注：若本项目旋挖机需求为一台，本项目不收取进出场费，若需求超过1台，超过部分按3万元/台记取进出场费结算。** | | | | | | | | | | |